**Backlog do Produto - Aplicativo de E-commerce "ShopEasy"**

**Épicos**

1. **Cadastro e Autenticação de Usuários**
2. **Catálogo de Produtos**
3. **Carrinho de Compras**
4. **Checkout e Pagamento**
5. **Gestão de Pedidos**
6. **Avaliações e Comentários**
7. **Perfil do Usuário**
8. **Busca e Filtros**

**Histórias de Usuário Priorizadas**

**Prioridade: ALTA (Para MVP - Sprint 1-2)**

| **ID** | **Épico** | **História** | **Critérios de Aceitação** | **Estimativa** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US001 | Cadastro e Autenticação | Como um visitante, quero me cadastrar usando e-mail e senha para poder comprar produtos | - Campos: nome, e-mail, senha, confirmação de senha<br>- Validação de e-mail<br>- Senha com mínimo de 8 caracteres<br>- Confirmação por e-mail | 5 |
| US002 | Cadastro e Autenticação | Como um usuário, quero fazer login no aplicativo para acessar minha conta | - Login com e-mail e senha<br>- Opção "Esqueci minha senha"<br>- Permanência de sessão opcional | 3 |
| US003 | Catálogo de Produtos | Como um usuário, quero ver uma lista de produtos para escolher o que comprar | - Lista com foto, nome, preço e avaliação<br>- Paginação de 20 produtos por página<br>- Ordenação por relevância | 8 |
| US004 | Catálogo de Produtos | Como um usuário, quero ver detalhes de um produto para decidir se vou comprá-lo | - Fotos múltiplas com zoom<br>- Descrição detalhada<br>- Especificações técnicas<br>- Disponibilidade de estoque | 5 |
| US005 | Carrinho de Compras | Como um usuário, quero adicionar produtos ao carrinho para comprá-los posteriormente | - Seleção de quantidade<br>- Botão "Adicionar ao carrinho"<br>- Feedback visual de produto adicionado | 5 |
| US006 | Carrinho de Compras | Como um usuário, quero visualizar os produtos no meu carrinho para revisar minha compra | - Lista de produtos com imagem, nome, preço e quantidade<br>- Valor total da compra<br>- Opção de remover produtos | 5 |
| US007 | Checkout e Pagamento | Como um usuário, quero finalizar minha compra para receber os produtos | - Seleção de endereço de entrega<br>- Seleção de método de pagamento<br>- Resumo do pedido<br>- Botão de confirmação | 8 |

**Prioridade: MÉDIA (Sprint 3-4)**

| **ID** | **Épico** | **História** | **Critérios de Aceitação** | **Estimativa** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US008 | Checkout e Pagamento | Como um usuário, quero cadastrar múltiplos endereços de entrega para enviar produtos para locais diferentes | - Formulário de endereço completo<br>- Opção de endereço padrão<br>- Lista de endereços salvos | 5 |
| US009 | Gestão de Pedidos | Como um usuário, quero acompanhar meus pedidos para saber quando chegarão | - Lista de pedidos com status<br>- Detalhes de um pedido específico<br>- Código de rastreamento | 8 |
| US010 | Busca e Filtros | Como um usuário, quero buscar produtos por palavras-chave para encontrar itens específicos | - Campo de busca<br>- Sugestões de busca<br>- Resultados ordenados por relevância | 5 |
| US011 | Busca e Filtros | Como um usuário, quero filtrar produtos por categoria, preço ou avaliação para refinar minha busca | - Filtros múltiplos<br>- Aplicação de filtros em tempo real<br>- Reset de filtros | 8 |

**Prioridade: BAIXA (Sprint 5+)**

| **ID** | **Épico** | **História** | **Critérios de Aceitação** | **Estimativa** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US012 | Avaliações e Comentários | Como um usuário, quero avaliar produtos que comprei para ajudar outros compradores | - Sistema de 1-5 estrelas<br>- Campo para comentário<br>- Opção de upload de foto<br>- Moderação de comentários | 5 |
| US013 | Perfil do Usuário | Como um usuário, quero editar meus dados pessoais para mantê-los atualizados | - Edição de nome, e-mail, telefone<br>- Alteração de senha<br>- Upload de foto de perfil | 3 |
| US014 | Perfil do Usuário | Como um usuário, quero ver meu histórico de compras para referência futura | - Lista de compras anteriores<br>- Filtragem por data<br>- Opção de recompra | 5 |
| US015 | Cadastro e Autenticação | Como um usuário, quero fazer login via Google ou Facebook para acessar a conta mais facilmente | - Botões de login social<br>- Vinculação com conta existente<br>- Solicitação de permissões mínimas | 8 |

**Dívida Técnica**

| **ID** | **Descrição** | **Impacto** | **Estimativa** |
| --- | --- | --- | --- |
| DT001 | Otimizar carregamento de imagens | Melhoria de performance | 5 |
| DT002 | Implementar testes automatizados para o fluxo de pagamento | Redução de bugs | 8 |
| DT003 | Refatorar código de validação de formulários | Manutenibilidade | 3 |

**Bugs Conhecidos**

| **ID** | **Descrição** | **Severidade** | **Estimativa** |
| --- | --- | --- | --- |
| BG001 | Carrinho não atualiza em tempo real ao remover itens | Média | 3 |
| BG002 | Erro ao finalizar compra com cartão de crédito internacional | Alta | 5 |