Sprint 1 (Planejamento inicial, Infraestrutura e Preparação para Backend e Frontend)

Objetivos principais:

- Iniciar a infraestrutura básica do sistema (estrutura do backend e banco de dados).

- Iniciar o desenvolvimento do frontend com prototipação e responsividade inicial.

- Garantir que as bases de dados e a estrutura do backend estejam configuradas.

Histórias a serem realizadas:

- História 1 - Prototipação (Figma)

  - Criar wireframes detalhados para as principais páginas do sistema no Figma.

  - Definir cores e validação com o cliente.

  - Refino até a aprovação final.

- História 7 - Definição de estrutura FrontEnd

  - Definir a estrutura do projeto (pastas, tecnologias).

  - Configurar o ambiente inicial de desenvolvimento.

- História 8 - Definição de estrutura BackEnd

  - Definir a estrutura do projeto (pastas, tecnologias).

  - Configurar o ambiente inicial de desenvolvimento.

  - Configurar servidor básico que responde "OK".

- História 9 - Banco de Dados

  - Escolher banco de dados (PostgreSQL).

  - Modelar e criar tabelas iniciais.

  - Testar a conexão com o banco de dados e garantir que as tabelas foram criadas.

- História 2 - Desenvolvimento do Front-End - Design e Responsividade

  - Criar as telas do layout do Figma em código.

  - Garantir que o layout seja responsivo para diferentes dispositivos.

  - Testar em dispositivos diversos.

- História 10 - Endpoints CRUD

  - Criar rotas para operações CRUD de semestres, cursos, períodos, matérias, docentes e ambientes.

  - Implementar validação de campos obrigatórios.

Critérios de Aceite da Sprint 1:

- Protótipo aprovado.

- Banco de dados configurado e acessível.

- Endpoints CRUD iniciais configurados e funcionais.

- Sistema básico de backend com estrutura de pastas organizada.